**Weekly Report**

**27/10/2022 – 02/11/2022**

Group ID: **15**

Project Name: **Web Xem Phim**

Prepared by: **Nguyễn Minh Trí**

Team members:

20120602 – **Nguyễn Minh Trí** *Project manager, Developer, Tester*   
20120628 – **Nguyễn Hoàng Vinh** *Developer, Tester*   
20120610 – **Khúc Xuân Trường** *Developer, Business Analyst, Designer*   
20120526 – **Nguyễn Thành Long** *Developer, Designer*

# Achievements since last week:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** | **%Complete** |
| 1 | Tìm hiểu và hoàn thành các mục 1, 2, 3, 4.3 trong Software Development Plan | 01/11/2022 | NMTri | 100 |
| 2 | Tìm hiểu và hoàn thành các mục 1, 2, 4, 5 trong Vision Document | 01/11/2022 | NHVinh | 100 |
| 3 | Tìm hiểu và hoàn thành các mục 3 trong Vision Document | 01/11/2022 | KXTruong | 100 |
| 4 | Tìm hiểu và hoàn thành các mục 4.2 trong Software Development Plan | 01/11/2022 | NTLong | 100 |

# Issues and impacts:

1. Gặp khó khăn trong việc phân tích tác vụ người dùng (Thực hiện: Khúc Xuân Trường)

# Next week's goals:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** |
| 1 | Xem lại Software Development Plan. Tìm hiểu Use Case Document, Test Plan | 08/11/2022 | NMTri |
| 2 | Xem lại Vision Document. Tìm hiểu Use Case Document, Test Plan | 08/11/2022 | NHVinh |
| 3 | Xem lại Vision Document. Tìm hiểu Design Document, Use Case Document | 08/11/2022 | KXTruong |
| 4 | Xem lại Software Development Plan. Tìm hiểu Design Document, Use Case Document | 08/11/2022 | NTLong |