**Weekly Report**

**09/11/2022 – 16/11/2022**

Group ID: **15**

Project Name: **Web Xem Phim**

Prepared by: **Nguyễn Minh Trí**

Team members:

20120602 – **Nguyễn Minh Trí** *Project manager, Developer, Tester*   
20120628 – **Nguyễn Hoàng Vinh** *Developer, Tester*   
20120610 – **Khúc Xuân Trường** *Developer, Business Analyst, Designer*   
20120526 – **Nguyễn Thành Long** *Developer, Designer*

# Achievements since last week:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** | **%Complete** |
| 1 | Cập nhật Software Development Plan. Viết một vài use-case trong Use Case Document | 15/11/2022 | NMTri | 100 |
| 2 | Cập nhật Vision Document. Viết một vài use-case trong Use Case Document | 15/11/2022 | NHVinh | 100 |
| 3 | Cập nhật Vision Document. Viết một vài use-case trong Use Case Document | 15/11/2022 | KXTruong | 100 |
| 4 | Vẽ use-case diagram. Viết một vài use-case trong Use Case Document | 15/11/2022 | NTLong | 100 |

# Issues and impacts:

# Next week's goals:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** |
| 1 | Xem lại Use Case Document. Tìm hiểu Test Plan | 22/11/2022 | NMTri |
| 2 | Xem lại Use Case Document. Tìm hiểu Test Plan | 22/11/2022 | NHVinh |
| 3 | Xem lại Use Case Document. Tìm hiểu Design Document | 22/11/2022 | KXTruong |
| 4 | Xem lại Use Case Document. Tìm hiểu Design Document | 22/11/2022 | NTLong |