**Weekly Report**

**30/11/2022 – 07/12/2022**

Group ID: **15**

Project Name: **Web Xem Phim**

Prepared by: **Nguyễn Minh Trí**

Team members:

20120602 – **Nguyễn Minh Trí** *Project manager, Developer, Tester*   
20120628 – **Nguyễn Hoàng Vinh** *Developer, Tester*   
20120610 – **Khúc Xuân Trường** *Developer, Business Analyst, Designer*   
20120526 – **Nguyễn Thành Long** *Developer, Designer*

# Achievements since last week:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** | **%Complete** |
| 1 | Chỉnh sửa phần 1, 3, 4-adminController, movieController của Sofware Architecture Document. Tìm hiểu UI prototype | 07/12/2022 | NMTri | 100 |
| 2 | Chỉnh sửa phần 2, 4-web client, movieModel của Sofware Architecture Document. Tìm hiểu UI prototype | 07/12/2022 | NHVinh | 100 |
| 3 | Chỉnh sửa phần 4-view, db, userController của Sofware Architecture Document. Tìm hiểu UI prototype | 07/12/2022 | KXTruong | 100 |
| 4 | Chỉnh sửa phần 4-adminModel, userModel của Sofware Architecture Document. Tìm hiểu UI prototype | 07/12/2022 | NTLong | 100 |

# Issues and impacts:

* Gặp vấn đề khó khăn trong việc trình bày kiến trúc phần mềm (NMTri, NHVinh, KXTruong, NTLong)

# Next week's goals:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** |
| 1 | Thiết kế màn hình trang chủ, đăng nhập, đăng ký, thông tin phim | 14/12/2022 | NMTri |
| 2 | Thiết kế màn hình quên mật khẩu, các màn hình thực hiện quản lý phim của admin | 14/12/2022 | NHVinh |
| 3 | Thiết kế màn hình xem phim, tìm kiếm phim, hiển thị và cập nhật thông tin người dùng | 14/12/2022 | KXTruong |
| 4 | Thiết kế màn hình trang chủ của admin, các màn hình thực hiện quản lý tài khoản của admin | 14/12/2022 | NTLong |