**Weekly Report**

**07/12/2022 – 14/12/2022**

Group ID: **15**

Project Name: **Web Xem Phim**

Prepared by: **Nguyễn Minh Trí**

Team members:

20120602 – **Nguyễn Minh Trí** *Project manager, Developer, Tester*   
20120628 – **Nguyễn Hoàng Vinh** *Developer, Tester*   
20120610 – **Khúc Xuân Trường** *Developer, Business Analyst, Designer*   
20120526 – **Nguyễn Thành Long** *Developer, Designer*

# Achievements since last week:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** | **%Complete** |
| 1 | Thiết kế màn hình trang chủ, đăng nhập, đăng ký, thông tin phim | 14/12/2022 | NMTri | 100 |
| 2 | Thiết kế màn hình quên mật khẩu, các màn hình thực hiện quản lý phim của admin | 14/12/2022 | NHVinh | 100 |
| 3 | Thiết kế màn hình xem phim, tìm kiếm phim, hiển thị và cập nhật thông tin người dùng | 14/12/2022 | KXTruong | 100 |
| 4 | Thiết kế màn hình trang chủ của admin, các màn hình thực hiện quản lý tài khoản của admin | 14/12/2022 | NTLong | 100 |

# Issues and impacts:

* Thiết kế có phần không đồng bộ (KXTruong)

# Next week's goals:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** |
| 1 | Cài đặt các chức năng đăng nhập, đăng ký, tìm kiếm phim, cập nhật thông tin người dùng | 21/12/2022 | NMTri |
| 2 | Tạo database, kết nối database với server. Cài đặt chức năng thêm phim, xóa phim | 21/12/2022 | NHVinh |
| 3 | Cài đặt giao diện người dùng, cài đặt chức năng vote, thêm vào danh sách yêu thích | 21/12/2022 | KXTruong |
| 4 | Cài đặt giao diện quản trị viên, cài đặt chức năng thêm tài khoản, xóa tài khoản | 21/12/2022 | NTLong |