**Weekly Report**

**21/12/2022 – 28/12/2022**

Group ID: **15**

Project Name: **Web Xem Phim**

Prepared by: **Nguyễn Minh Trí**

Team members:

20120602 – **Nguyễn Minh Trí** *Project manager, Developer, Tester*   
20120628 – **Nguyễn Hoàng Vinh** *Developer, Tester*   
20120610 – **Khúc Xuân Trường** *Developer, Business Analyst, Designer*   
20120526 – **Nguyễn Thành Long** *Developer, Designer*

# Achievements since last week:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** | **%Complete** |
| 1 | Cài đặt chức năng bình luận phim, rating phim, thêm/xóa phim vào danh sách yêu thích, quên mật khẩu. Viết test-plan, viết test-case cho đăng nhập, đăng ký | 21/12/2022 | NMTri | 80 |
| 2 | Cài đặt render dữ liệu phim. Cài đặt thanh Navigation, chức năng search, cập nhật phim. Viết test-case cho chức năng thêm, xóa, cập nhật phim, chức năng lọc phim | 21/12/2022 | NHVinh | 100 |
| 3 | Chỉnh sửa giao diện. Viết test-case cho chức năng search, chức năng rating phim, chức năng thêm/xóa phim vào/khỏi danh sách yêu thích, chức năng bình luận phim | 21/12/2022 | KXTruong | 100 |
| 4 | Cài đặt hiển thị profile, cập nhật thông tin. Viết test-case cho chức năng thêm, xóa, cập nhật tài khoản, chức năng cập nhật thông tin cá nhân | 21/12/2022 | NTLong | 100 |

# Issues and impacts:

* Chưa code được chức năng quên mật khẩu (NMTri)

# Next week's goals:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** |
| 1 | Chạy chương trình theo test-case, báo cáo kết quả. Hoàn chỉnh chức năng quên mật khẩu | 21/12/2022 | NMTri |
| 2 | Chỉnh sửa mã nguồn theo kết quả từ test-case. Viết test-report | 21/12/2022 | NHVinh |
| 3 | Soạn slide báo cáo và soạn kịch bản báo cáo | 21/12/2022 | KXTruong |
| 4 | Hoàn chỉnh các chức năng. Soạn slide báo cáo | 21/12/2022 | NTLong |